成员A · 第3周详细操作手册

W3: 6月15日-21日 | 多Agent对话沙盒 + 社交计算引擎深化

核心开发者 (50%) | 周一至周五 20:00-22:00 + 周末全天 | 预计投入约24h

# W3 核心命题（来自答辩评委追问）

| 追问 | W3 要交出的答案 |
| --- | --- |
| "训练数据从哪里来？" | 自建50+场景种子库 > LLM增强到100+ > 人工标注关系维度 |
| "技术上亮点在哪？核心关键技术？" | 社交计算推理链（意图>关系>策略>生成）+ 双Agent上下文共享 |
| "多Agent协作，角色切换和上下文记忆？" | 共享上下文窗口 + 教练旁听机制 + 10轮对话硬上限 |
| "社交关系处理转化计算推理难？" | 规则锚点+LLM精调混合 > 四维度计算 > 策略矩阵映射 |
| "表达效果好坏如何量化？" | LLM-as-Judge自动评分（5维度x5分制）+ 人工交叉验证 |
| "社交困境AI能给出好方案吗？" | 20+极端困境全流程测试 + 竞品对比（GPT-4o/Claude） |

# Day 15  周一 6/15 | 多Agent沙盒基础架构

20:00-22:00 (2h) | 今晚只做架构设计和基础通信，不写复杂逻辑

## 步骤1: 创建沙盒模块目录 + 架构实现 (20:00-21:00)

操作: 打开 VS Code > File > Open Folder > 选择 expresscoach 项目文件夹

Ctrl+` 打开终端

在左侧 EXPLORER 中右键 src > New Folder > 输入 sandbox

右键 src/sandbox > New File > 创建 coach.js (教练Agent)

右键 src/sandbox > New File > 创建 simulator.js (模拟对方Agent)

右键 src/sandbox > New File > 创建 sandbox.js (沙盒主控)

在 Trae 中按 Ctrl+I > 输入以下提示词:

"读取我的 notes/w3-sandbox-architecture-design.md，帮我实现双Agent沙盒基础架构。

1. Coach Agent (教练): 在旁监听对话，只在关键时刻介入
   - 用户明确求助时（检测关键词: 帮帮我/怎么说/救命）
   - 检测到语气问题（过软/过硬）
   - 对话进入僵局（5轮无实质进展）
   - 正常对话时静默旁观

2. Simulator Agent (模拟对方): 扮演对话中的对方
   - 支持三种性格: friendly(友善) / hostile(刁难) / avoidant(回避)
   - 根据性格参数生成不同的回复风格

3. 共享上下文数组 sharedContext
   - 每轮追加 {role, content, timestamp}
   - 10轮硬上限，超过自动压缩前5轮为摘要

4. 使用 Node.js + DeepSeek API，复用 callDeepSeek()
   导出: module.exports = { startSandbox, CoachAgent, SimulatorAgent }"

特别注意事项:

coach.js 的 System Prompt 硬编码在代码中（如果 soul/coach.md 不存在）

simulator.js 同样处理

所有文件使用 CommonJS 规范 (require/module.exports)

## 步骤2: 验证双Agent通信 (21:00-22:00)

在 VS Code 终端 (Ctrl+`) 依次执行:

# 测试1: 基础通信
node src/sandbox/sandbox.js "我想拒绝朋友借钱" friendly

# 测试2: 不同性格
node src/sandbox/sandbox.js "我想催同事交报告" hostile

确认 Terminal 输出:

☐  Coach 和 Simulator 初始化成功

☐  第一轮 Simulator 自动生成回复

☐  上下文数组正确追加每轮对话

☐  用户输入后 Simulator 正常回应

git add . && git commit -m "feat: 双Agent沙盒基础架构(Coach+Simulator+共享上下文)"

Day 15 完成标志: 双Agent能互相通信，共享上下文数组正常追加

# Day 16  周二 6/16 | 教练介入时机 + 上下文管理

20:00-22:00 (2h) | 今晚实现教练的"何时说话"逻辑

## 步骤1: 实现教练介入规则 (20:00-21:00)

打开 src/sandbox/coach.js > 在 Trae 中 Ctrl+I > 输入:

"帮我实现教练Agent的介入规则:

4种触发条件:
1) 用户明确求助: 检测关键词(帮帮我/怎么说/救命/不知道怎么说) > 立即给具体建议
2) 语气问题: 用LLM判断最近3轮语气 > 过软提示坚定、过硬提示软化
3) 对话僵局: 连续5轮重复立场 > Jaccard相似度>0.5触发 > 建议改变策略
4) 正常对话: 静默旁观

实现要求:
- 关键词检测先跑（快速），LLM作为二次确认
- 每轮结束后调用 shouldIntervene(context) > 返回 {should, reason, suggestion}"

## 步骤2: 上下文窗口管理 (21:00-22:00)

打开 src/sandbox/sandbox.js > 实现 ContextManager 类:

maxRounds = 10（硬上限）

超过10轮自动触发 compress(): 前5轮 > LLM生成100字摘要，保留后5轮原文

压缩不是在截断——是保留信息但释放空间

# 测试: 连续15轮对话
node src/sandbox/sandbox.js "催同事交报告" friendly --rounds 15

☐  连续15轮不崩溃

☐  第11轮触发压缩，日志显示"上下文已压缩"

☐  压缩后对话质量无明显下降

git commit -m "feat: 教练智能介入规则+上下文窗口管理(10轮+自动压缩)"

Day 16 完成标志: 教练在4种情况下正确介入/静默，上下文15轮不崩

# Day 17  周三 6/17 | 三种练习模式

20:00-22:00 (2h) | 三种模式本质是参数配置，比较简单

## 步骤1: 实现模式切换 (20:00-21:00)

打开 src/sandbox/sandbox.js > 在 Trae 中 Ctrl+I > 输入:

"帮我给沙盒添加三种练习模式 mode 参数:

1. free(自由): coach完全静默, simulator正常性格
2. guided(引导): coach每2轮主动给一次建议, simulator正常
3. stress(压力): simulator强制hostile性格, coach只在求助时介入

入口: startSandbox(scenario, mode, personality)
每个模式有独立配置对象 {coachConfig, simulatorConfig}"

## 步骤2: 测试三种模式 (21:00-22:00)

# 同场景三种模式各跑5轮
node src/sandbox/sandbox.js "催同事交报告" free --rounds 5
node src/sandbox/sandbox.js "催同事交报告" guided --rounds 5
node src/sandbox/sandbox.js "催同事交报告" stress --rounds 5

☐  三种模式Simulator回复风格有明显差异

☐  guided模式coach每2轮出现一次

☐  stress模式simulator使用hostile性格

git commit -m "feat: 三种练习模式(自由/引导/压力)+模式参数化配置"

Day 17 完成标志: 三种模式差异化运行，同一场景输出明显不同

# Day 18  周四 6/18 | 社交计算推理链深化

20:00-22:00 (2h) | 不写新功能——做技术深度，答辩Q4核心素材

## 步骤1: 创建社交计算推理链文档 (20:00-21:00)

VS Code: 右键 notes > New File > w3-social-computing-engine.md

文件必须包含:

1. 推理链完整流程: 场景输入 > 意图分类 > 关系计算 > 策略选择 > 风格分配 > 回复生成

2. 关系计算四维公式: 敏感度 = 亲密度权重(0.35) + 权力权重(0.30) + 利益权重(0.25) + 语境权重(0.10)

3. 策略矩阵: 4维度 x 5意图 > 20种推荐策略组合

4. 三个完整案例: 拒绝借钱/催报告/向老板提意见 > 每个走完整推理链

## 步骤2: 完善关系词典的社交计算精度 (21:00-22:00)

打开 data/relation-dict.json > 逐条检查32种关系:

☐  每种关系的 intimacy/power/interest 标注是否合理？

☐  添加 sensitivityModifier 字段(子类型微调因子)

☐  添加 cultureRegion 字段(mainland/hongkong_taiwan/overseas_chinese)

☐  检查关键词: 确保没有遗漏常见称呼

git commit -m "feat: 社交计算推理链文档+关系词典精度增强"

Day 18 完成标志: 推理链文档完成 + 关系词典精度增强（答辩Q4素材齐备）

# Day 19  周五 6/19 | 效果量化引擎 + LLM-as-Judge

20:00-22:00 (2h) | 今晚是W3最硬核的——实现自动评分系统

## 步骤1: 实现 LLM-as-Judge 自动评分 (20:00-21:30)

VS Code: 右键 src > New Folder > evaluate > New File > judge.js

在 Trae 中 Ctrl+I > 输入:

"帮我实现 LLM-as-Judge 自动评分引擎。

评分维度(5维x5分=25分):
1. 意图达成度(25%): 用户意图是否被清晰传达？1=完全没表达 5=完整传达
2. 关系维护度(25%): 是否保护了双方关系？1=伤害关系 5=增进好感
3. 表达自然度(20%): 像真人说话吗？1=机器翻译 5=接地气
4. 策略适当性(20%): 策略匹配当前关系？1=完全错误 5=精准匹配
5. 可操作性(10%): 能直接拿来用？1=没法用 5=直接说出口

技术: DeepSeek API(temperature=0.1), System Prompt存soul/judge.md
导出: evaluateReply(scenario, relationInfo, replyContent)
同时实现 batchEvaluate(scenarios[]) 批量评分"

同时创建 soul/judge.md

# 社交表达评分专家
## 角色: 社交表达质量评估专家，从5维度评分(1-5)
## 输出: {scores:{intentScore,relationScore,naturalness,strategyFit,usability}, totalScore, analysis, strengths, weaknesses}
## 注意: 不要做老好人——敢于给低分; 只输出JSON

## 步骤2: 跑首次自动评分 + 验证 (21:30-22:00)

# 单次评分
node src/evaluate/judge.js "我想拒绝朋友借钱但不想伤感情"

# 和人工评分对比: 取w2-three-versions-eval(1).md中3个版本
node src/evaluate/judge.js --compare "data/seed-cases.json"

☐  单次评分正常输出5维度分数

☐  批量评分完成（至少3个场景）

☐  人工 vs LLM 评分相关性 > 0.7

☐  JSON解析失败时正确降级（故意传乱码测试）

git commit -m "feat: LLM-as-Judge自动评分引擎(5维度)+soul/judge.md+批量评分"

Day 19 完成标志: 自动评分可用，与人工评分相关性>0.7

# Day 20  周六 6/20 (全天) | 竞品深度对比 + 反馈闭环 + 集成

全天 9:00-17:00 (8h) | 三个重要模块并行推进

## 上午 9:00-12:00: 竞品深度对比测试（核心答辩素材）

5场景 x 4模型 = 20组输出对比

| # | 场景 | ExpressCoach | DeepSeek(裸) | GPT-4o | Claude 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拒绝借钱(朋友) | 全链路4步 | 单次prompt | 单次prompt | 单次prompt |
| 2 | 催报告(同事) | 全链路4步 | 单次prompt | 单次prompt | 单次prompt |
| 3 | 设边界(领导) | 全链路4步 | 单次prompt | 单次prompt | 单次prompt |
| 4 | 道歉修复(朋友) | 全链路4步 | 单次prompt | 单次prompt | 单次prompt |
| 5 | 申请涨薪(老板) | 全链路4步 | 单次prompt | 单次prompt | 单次prompt |

操作步骤:

1. 每个场景用相同prompt调4个模型: "你是社交表达助手。{场景}。请给一个得体的回复。"

2. 每个输出记录: 回复原文 + 5维度人工打分(1-5) + 耗时 + Token消耗

3. ExpressCoach额外记录: 关系分析 + Jaccard差异度 + 反应预测

4. 数据保存到 notes/w3-competitive-raw-data.md

5. 重点对比: 关系感知 / 策略多样性 / 文化适配

## 下午 13:30-15:30: 反馈闭环 + 集成

任务A: 反馈闭环

打开 src/index.js > 在 runAnalysis() 三版本输出后添加用户评分环节

用户选最佳版本(1/2/3) > 记录到 SQLite feedback 表

评分>=4星 > 追加到 data/golden-cases.json (黄金案例库)

任务B: 沙盒集成到主流程

在 index.js 交互模式添加 /sandbox 命令

用户输入 /sandbox > 提示选择模式(free/guided/stress) > 启动沙盒

## 下午 15:30-17:00: 社交困境扩展测试

W2已测5个 > W3扩展到20个

创建 data/scenarios-dilemma-20.json

双重关系冲突(4个): 同事+好友/老师+亲戚/闺蜜+老板/同学+下属

权力不对等(4个): 拒老板加班/催导师/反馈领导/向客户施压

文化敏感(4个): 拒长辈敬酒/拒亲戚相亲/拒借钱给亲戚/批评长辈

多意图混合(4个): 拒借钱+维关系/催+不伤和气/设边界+求理解

高风险场景(4个): 道歉修复/告知坏消息/解雇下属/结束关系

每个场景跑全流程 > 标注: 能处理/勉强/无法处理

输出 notes/w3-social-dilemma-extended.md

git commit -m "feat: 竞品深度对比(4模型x5场景)+反馈闭环+社交困境20场景"

Day 20 完成标志: 20组竞品数据 + 反馈闭环可用 + 20困境测试完成

# Day 21  周日 6/21 (白天) | Bug Bash + 集成联调 + W3 Review

10:00-16:00 (6h) | 收尾 + Review

## 上午 10:00-12:00: 全量集成联调

# 联调1: 完整4步链路
node src/index.js "我想拒绝朋友借钱但不想伤感情"

# 联调2: 沙盒10轮
node src/sandbox/sandbox.js "催同事交报告" guided --rounds 10

# 联调3: 自动评分25场景
node src/evaluate/judge.js --batch data/scenarios-intent.json

## 下午 13:00-14:00: Bug Bash

三人同时自由测试 > Bug录入 docs/bug-list.md

P0(crash/数据丢失) > A立即修 > 14:00前清零

P1(功能缺陷) > A今晚修 > W3内清零

## 下午 15:00-16:00: W3 Review + Demo展示

Demo展示 (5分钟):

1. 全链路4步输出 (30s)

2. 沙盒引导模式5轮对话 + 教练介入 (90s)

3. 自动评分 + 竞品对比雷达图 (60s)

4. 社交困境20场景统计(70%/20%/10%) (60s)

5. W3核心技术进展总结 (60s)

git add . && git commit -m "feat: W3完成 -- 双Agent沙盒+三种模式+LLM-as-Judge+竞品对比+社交困境20场景"
git push origin master

# 成员A W3 验收清单

| # | 验收项 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | 双Agent沙盒（Coach+Simulator）多轮对话可用 | 10轮对话测试通过 |
| A-02 | 三种练习模式（自由/引导/压力）差异化运行 | 同场景x3模式对比通过 |
| A-03 | 教练介入时机合理（求助/语气/僵局检测） | 5场景触发测试通过 |
| A-04 | 上下文窗口管理（10轮硬上限+自动压缩） | 15轮连续对话不崩溃 |
| A-05 | LLM-as-Judge自动评分可用（5维度输出） | 25场景批量评分通过 |
| A-06 | 社交计算推理链文档完成 | notes/w3-social-computing-engine.md |
| A-07 | 竞品深度对比完成（4模型x5场景） | w3-competitive-deep-dive.md |
| A-08 | 反馈闭环（沙盒评分>SQLite>优选库） | 端到端数据流验证通过 |
| A-09 | 社交困境扩展测试（20+场景） | w3-social-dilemma-extended.md |
| A-10 | 全链路集成+性能打点通过 | 端到端测试通过 |
| A-11 | P0/P1 Bug清零 | bug-list.md确认 |

# A W3 核心产出物清单

代码:
  src/sandbox/coach.js              (教练Agent -- 智能介入判断)
  src/sandbox/simulator.js          (模拟对方Agent -- 三种性格)
  src/sandbox/sandbox.js            (沙盒主控 -- 三种模式+上下文管理)
  src/evaluate/judge.js             (LLM-as-Judge自动评分引擎)

SOUL:
  soul/coach.md                     (教练Agent System Prompt)
  soul/simulator.md                 (模拟对方Agent System Prompt)
  soul/judge.md                     (评分专家System Prompt)

文档:
  notes/w3-social-computing-engine.md     (社交计算推理链白皮书)
  notes/w3-competitive-deep-dive.md       (竞品深度对比+数据)
  notes/w3-social-dilemma-extended.md     (20+社交困境扩展测试)
  notes/w3-effect-quantification-v2.md    (效果量化v2)

数据:
  data/scenarios-dilemma-20.json          (20个困境测试场景)
  data/golden-cases.json                  (黄金案例库种子)

验收规则: 某项未通过 > A在下周工作日晚上优先补齐 > 周三前全队确认