成员B · 第3周详细操作手册

W3: 6月15日-21日 | 训练数据建设 + 竞品对比 + 效果量化评估

功能协作者 (30%) | 周一至周五 20:00-22:00 + 周末全天 | 预计投入约24h

# W3 核心命题

| 追问 | B要交出的答案 |
| --- | --- |
| "训练数据从哪里来？" | 自建种子库50条 > LLM增强到100+ > 人工标注 > 数据质量报告 |
| "核心场景训练效果如何？" | 25场景全链路跑分 + 5维度评分 + 竞品对比数据 |
| "竞品对比效果？GPT等模型都很成熟" | 5场景x4模型深度对比表 + 可视化图表 + 差异化论证 |
| "表达效果好坏如何量化？" | 5维度评分量表 + 5人人工评分 + LLM-as-Judge交叉验证 |
| "社交困境AI能给出好方案吗？" | 20+极端场景测试 + 通过率统计 + 失败案例分析 |

# Day 15  周一 6/15 | 训练数据种子库建设

20:00-22:00 (2h) | 今晚只做数据收集和整理，不动代码

## 步骤1: 整理现有数据 (20:00-21:00)

打开 data/seed-cases.json (82条) > 逐条检查

检查: 场景描述清晰？意图标签正确？关系类型准确？回复质量可接受？

在 VS Code 中创建 data/scenarios-w3-training.json

目标: 50条高质量种子场景，覆盖5意图x10场景=50条

每条包含: scenario / intent / relationType / intimacy / power / interest / difficulty

## 步骤2: LLM增强数据 (21:00-22:00)

在 Trae 中 Ctrl+I > 输入:

"基于我的5种意图分类(拒绝/催促/反馈/设边界/求助)和32种关系词典，
帮我生成50个高质量社交场景。

要求:
1) 每种意图10个场景
2) 覆盖不同关系类型(亲密/较近/一般/疏远各占25%)
3) 覆盖不同权力关系(上位/平级/下位各约33%)
4) 场景要真实、具体、有细节
5) 每个场景标注difficulty(easy/medium/hard)
输出JSON数组。"

把Trae生成的JSON和手动整理的合并 > 去重 > 保存

Day 15 完成标志: scenarios-w3-training.json 有50+条种子场景

# Day 16  周二 6/16 | 场景标注 + 数据质量验证

20:00-22:00 (2h) | 给数据"贴标签"——训练质量的基础

## 步骤1: 人工标注 (20:00-21:00)

打开 data/scenarios-w3-training.json > 对每个场景补充5个字段:

expectedIntent(期望意图) / expectedRelation(期望关系) / expectedStrategy(期望策略) / speakingTo(说话对象) / difficulty

## 步骤2: 数据质量验证 (21:00-22:00)

☐  无重复场景（用Jaccard相似度>0.8检测）

☐  意图分布均衡（每种20%上下5%）

☐  关系类型覆盖>=20种

☐  难度分布合理（easy30%/medium40%/hard30%）

☐  场景长度适中（15-80字）

创建 notes/w3-training-data-report.md > 记录数据统计和质量分析

Day 16 完成标志: 50条数据标注完成+质量报告

# Day 17  周三 6/17 | 效果量化评估体系设计

20:00-22:00 (2h) | 设计评分标准——答辩"效果量化"的核心素材

## 步骤1: 五维度评分量表 (20:00-21:00)

创建 docs/w3-evaluation-rubric-v2.md

| 维度 | 权重 | 1分(差) | 3分(中) | 5分(优) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意图达成度 | 25% | 完全没表达意图 | 部分表达但不完整 | 意图清晰完整传达 |
| 关系维护度 | 25% | 明显伤害关系 | 中性不影响 | 增进信任和好感 |
| 表达自然度 | 20% | 生硬像机器翻译 | 基本通顺可接受 | 像真人说话，接地气 |
| 策略适当性 | 20% | 策略完全错误 | 策略可行但不够优 | 策略精准匹配关系 |
| 可操作性 | 10% | 没法直接使用 | 需要修改才能用 | 可以直接说出口 |

## 步骤2: 场景-策略适配矩阵 (21:00-22:00)

创建 data/strategy-matrix.json

矩阵: 关系类型 x 意图类型 > 推荐策略

例: 上级+拒绝>委婉含蓄 / 朋友+催促>幽默轻松>委婉含蓄>直接坦诚

用途: 作为自动评分的"正确答案"参考

Day 17 完成标志: 评分量表+策略矩阵完成

# Day 18  周四 6/18 | 竞品对比测试执行

20:00-22:00 (2h) | 执行对比测试——答辩Q3的核心素材

## 步骤1: 统一测试环境 (20:00-20:30)

测试5个场景 (和A约定保持一致):

S001 拒绝借钱(朋友) / S002 催报告(同事) / S003 设边界(领导) / S004 道歉修复(朋友) / S005 申请涨薪(老板)

测试4个模型:

ExpressCoach(完整4步) / DeepSeek裸调用 / GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet

统一prompt (竞品模型用):

"你是一个社交表达助手。用户场景: {场景描述}。请给一个得体的回复。"

## 步骤2: 执行对比 + 记录结果 (20:30-22:00)

每个场景x每个模型记录: 回复原文 + 5维度人工打分(1-5) + 耗时 + Token消耗

ExpressCoach额外记录: 关系分析结果 + Jaccard差异度 + 反应预测

创建 notes/w3-competitive-raw-data.md > 所有原始数据

# ExpressCoach 全链路
node src/index.js "我想拒绝朋友借钱但不想伤感情"

# DeepSeek裸调用 (用curl或直接写脚本)
# GPT-4o 裸调用 (同样prompt)
# Claude 3.5 裸调用 (同样prompt)

Day 18 完成标志: 20组对比原始数据收集完成

# Day 19  周五 6/19 | 竞品对比报告撰写

20:00-22:00 (2h) | 把昨天的数据变成有说服力的报告

## 步骤1: 数据汇总 (20:00-20:30)

把昨天每个模型x场景的打分录入表格:

拒绝借钱  催报告  设边界  道歉修复  申请涨薪  平均
ExpCo      4.2      4.0     4.3     3.8       4.1      4.08
DS(裸)     3.0      3.2     2.8     2.5       3.0      2.90
GPT-4o     3.5      3.5     3.2     3.0       3.3      3.30
Claude     3.3      3.4     3.0     2.8       3.2      3.14

## 步骤2: 撰写对比报告 (20:30-22:00)

创建 notes/w3-competitive-deep-dive.md

必须包含: 总分对比图 / 差异化维度分析 / 实际输出并列展示 / 结论

关键表述（答辩用）:

"GPT-4o比我们更流畅，但它不知道跟老板说话和跟朋友说话的策略应该不同。我们的差异化不在语言质量——那方面大模型都可以——而在于社交关系的结构化计算。"

Day 19 完成标志: 竞品深度对比报告完成

# Day 20  周六 6/20 (全天) | 测试爆发日 + 案例库冲刺

全天 9:00-17:00 (8h) | 5个维度全面测试

## 上午 9:00-12:00: 沙盒测试 + 反馈系统验证

A的沙盒做好了 > B来测:

三种模式测试(各3个场景): 自由/引导/压力 > 共9次测试

LLM-as-Judge评分验证: 取W2的15个版本 > 人工vs自动评分 > 计算皮尔逊相关系数

目标: 相关性>0.7 > 创建 notes/w3-judge-validation.md

反馈闭环测试: 沙盒对话>评分(1-5)>SQLite写入>检索>验证

## 下午 13:30-15:30: 案例库冲刺100+

当前82条 > 目标100+条

新增来源: W3训练数据50条 + 困境扩展20条 + 竞品对比5条

去重合并 > 创建 data/cases-w3-complete.json

每个案例: scenario / intent / relation / versions / score / tags

## 下午 15:30-17:00: 社交困境深度分析

协助A跑完20个困境场景后 > B做分析

创建 notes/w3-social-dilemma-analysis.md

分析: 哪类困境最易失败？失败原因？vs GPT-4o 对比？建议？

关键结论:

"20个极端场景中，ExpressCoach完全可处理14个(70%)、勉强可处理4个(20%)、确实无法处理2个(10%)。"

Day 20 完成标志: 沙盒测试+评分验证+案例库100++困境分析

# Day 21  周日 6/21 (白天) | Bug Bash + 最终数据 + W3 Review

10:00-16:00 (6h) | 收尾

## 上午 10:00-12:00: 最终回归测试 + 数据整理

node test/test-intent.js
node test/test-relationship.js

整理W3所有数据产出 > 确保A+C能直接使用

包括: scenarios-w3-training.json / cases-w3-complete.json / competitive-raw-data.md / judge-validation.md

## 下午 13:00-14:00: Bug Bash

三人同时自由测试 > 聚焦: 沙盒稳定性/评分合理性/数据一致性

发现的Bug > docs/bug-list.md

## 下午 15:00-16:00: W3 Review > B的汇报重点

1. 训练数据: 50条种子+50条LLM增强=100条可用

2. 竞品对比: 5场景x4模型 > ExpressCoach综合4.08 vs GPT-4o 3.30

3. 效果量化: 5维度量表+LLM-as-Judge验证通过

4. 社交困境: 20场景 > 70%完全可处理

5. 案例库: 100+场景覆盖

# 成员B W3 验收清单

| # | 验收项 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| B-01 | 训练数据50+条种子+LLM增强到100+ | scenarios-w3-training.json |
| B-02 | 数据质量报告 | w3-training-data-report.md |
| B-03 | 五维度评分量表V2完成 | w3-evaluation-rubric-v2.md |
| B-04 | 竞品对比测试执行(4模型x5场景) | w3-competitive-raw-data.md |
| B-05 | 竞品对比报告(含可视化+差异化论证) | w3-competitive-deep-dive.md |
| B-06 | LLM-as-Judge验证(相关性>0.7) | w3-judge-validation.md |
| B-07 | 沙盒三种模式测试通过 | 9场景x3模式=27次测试 |
| B-08 | 社交困境分析报告(20场景) | w3-social-dilemma-analysis.md |
| B-09 | 案例库100+场景完整 | cases-w3-complete.json |
| B-10 | 反馈闭环端到端验证 | 沙盒>评分>SQLite>检索 |

# B W3 核心产出物清单

数据:
  data/scenarios-w3-training.json      (50条种子训练场景)
  data/cases-w3-complete.json           (100+完整案例库)
  data/strategy-matrix.json             (策略适配矩阵)

文档:
  notes/w3-training-data-report.md      (训练数据质量报告)
  notes/w3-competitive-raw-data.md      (竞品对比原始数据)
  notes/w3-competitive-deep-dive.md     (竞品深度对比报告)
  notes/w3-judge-validation.md          (评分验证报告)
  notes/w3-social-dilemma-analysis.md   (社交困境分析)
  docs/w3-evaluation-rubric-v2.md       (效果量化量表v2)

验收规则: 某项未通过 > B在下周工作日晚上优先补齐 > 周三前全队确认