成员C · 第3周详细操作手册

W3: 6月15日-21日 | 技术文档体系 + 竞品报告呈现 + Demo视频脚本

文档与展示 (20%) | 周一至周五 20:00-22:00 + 周末全天 | 预计投入约24h

# W3 核心命题（C的主场——把技术变成故事）

| 追问 | C要交出的答案 |
| --- | --- |
| "技术上亮点在哪？体现难点和竞争力" | 技术白皮书: 社交计算推理链 + 多Agent协作 + 竞品不可替代性 |
| "竞品对比效果？要给出令人信服的结果" | 可视化对比报告(图表+数据+实际输出并列) |
| "多Agent协作是目前业界热点" | 双Agent架构文档: 基于AutoGen思想+自研上下文共享 |
| "训练表达是一个真实需求" | 用户需求验证报告: 真实社交场景痛点调研 |
| "表达效果好坏如何量化" | 效果量化体系文档: 5维度量表+评分一致性验证 |

# Day 15  周一 6/15 | 文档体系搭建 + W2素材归档

20:00-22:00 (2h) | 搭好W3文档架子、把W2素材归档

## 步骤1: 创建W3文档目录结构 (20:00-21:00)

在 VS Code 中打开项目 > 右键 docs > New Folder > w3

在 docs/w3/ 下创建以下空文件（先写标题和目录，后续每天填内容）:

docs/w3/architecture.md         (架构设计 -- 后续填内容)
docs/w3/competitive-report.md   (竞品报告 -- 后续填内容)
docs/w3/innovation-claims.md    (创新点论证 -- 后续填内容)
docs/w3/social-computing.md     (社交计算白皮书 -- 后续填内容)
docs/w3/demo-script.md          (Demo脚本大纲)

每个文件先写标题 + 一级目录结构(空壳)，后续每天填内容

## 步骤2: W2素材归档 + GitHub整理 (21:00-22:00)

☐  检查W2所有产出是否已上传GitHub

☐  更新 README.md: 架构图(加入M5和沙盒)、项目结构(加入src/predict/ src/sandbox/)

☐  更新 CHANGELOG.md: W2完成记录 + W3计划概要

git commit -m "docs: W2归档+W3文档框架搭建+README更新"

Day 15 完成标志: W3文档框架就位 + W2归档完成 + GitHub更新

# Day 16  周二 6/16 | 社交计算白皮书初稿

20:00-22:00 (2h) | 写W3最重要的文档

## 步骤1: 撰写白皮书框架 (20:00-21:00)

打开 docs/w3/social-computing.md > 填入以下内容:

# ExpressCoach 社交计算引擎技术白皮书

## 1. 问题定义: 为什么社交表达比自然语言理解更难
- NLU只需要理解"说什么"
- 社交计算需要理解"对谁说、什么关系、什么时机、什么方式"
- 举例: "我不去"三个字 -- 对朋友说OK，对老板说需要30字铺垫

## 2. 技术路线: 规则锚点+LLM精调混合架构
- 为什么不用纯LLM: 幻觉、不可控、缺乏结构化推理
- 为什么不用纯规则: 覆盖率有限、无法处理模糊场景
- 混合模式: 规则提供"社交常识锚点"，LLM在锚点附近做精调

## 3. 四维度社交计算模型
- 亲密度4级 x 权力关系4级 x 利益关联3级 x 表达敏感度3级
- 4x4x3 = 48种组合 x 5种意图 = 240种社交场景矩阵

## 4. 策略映射引擎
- 规则词典: 32种关系 x 三维度标注
- LLM精调: 在规则锚点附近微调
- 三版本策略分化: 温和/坚定/高情商

## 步骤2: 画架构图 + 找案例 (21:00-22:00)

用 Draw.io 画三张图:

图1: 四维度社交计算模型图(4个圈+交叉)

图2: 策略映射流程图(输入>维度计算>策略选择>生成)

图3: 混合架构图(规则层+LLM层+融合层)

找3个典型案例: 拒绝借钱/催报告/向老板提意见 > 完整推理链

Day 16 完成标志: 白皮书初稿+3张架构图+3个案例

# Day 17  周三 6/17 | 竞品报告框架 + 用户需求验证

20:00-22:00 (2h) | 准备竞品报告壳+收集真实用户需求

## 步骤1: 竞品报告框架 (20:00-21:00)

打开 docs/w3/competitive-report.md > 填入框架:

# ExpressCoach 竞品深度对比报告
## 对比模型: ExpressCoach vs DeepSeek(裸) vs GPT-4o vs Claude 3.5
## 对比维度(5个): 关系感知/策略多样/文化适配/社交得体/表达自然
## 对比方法: 5场景x4模型=20组输出 | 5维度人工评分x3人交叉验证
(具体数据等B在Day18-19跑出来再填入)

## 步骤2: 用户需求验证材料 (21:00-22:00)

用 ChatGPT/Claude 搜索并整理:

知乎: "怎么拒绝别人不伤感情" 相关问题+高赞回答

小红书: "职场沟通技巧" 相关笔记

豆瓣: "社交困境" 相关讨论

整理成 notes/w3-user-pain-points.md

列举10个真实用户的社交表达困惑 > 配原文引用 > 说明ExpressCoach如何解决

目的: 答辩时证明"这是一个真实需求，而非我们编造的"

Day 17 完成标志: 竞品报告框架+用户需求验证材料

# Day 18  周四 6/18 | 创新点论证文档

20:00-22:00 (2h) | 写"为什么我们不可替代"——答辩Q4的答案

## 步骤1: 撰写创新点文档 (20:00-21:30)

打开 docs/w3/innovation-claims.md > 写5个创新点，每个配三要素(理论+数据+竞品对比)

# ExpressCoach 核心技术不可替代性论证

## 创新点1: 社交关系结构化计算 (重要性5星)
竞品: 通用LLM不理解"和谁说话"
我们: 32种关系x3维度 > 策略自动差异化
证据: 同一场景对5种关系的回复策略完全不同(w2-competitive-baseline.md)

## 创新点2: 三版本策略分化生成 (重要性4星)
竞品: 给出一个"最佳"答案
我们: 温和/坚定/高情商三种价值观
证据: Jaccard差异度均值<0.3，风格鲜明度17.1/20

## 创新点3: 反应预测前瞻 (重要性4星)
竞品: 只告诉你"怎么说"
我们: 预测3-5种对方反应+概率+应对建议
证据: 9组测试合理率88.9%

## 创新点4: 规则+LLM混合架构 (重要性5星)
纯规则78.9% vs 纯LLM 88.9% vs 混合92.6%
证据: 18组合x3模式对比数据

## 创新点5: 多Agent对话沙盒 (重要性4星)
业界热点CrewAI/AutoGen做任务链，我们做社交对话
教练Agent: 关键时刻介入; 模拟对方: 三种性格可调

## 步骤2: 补充证据链 (21:30-22:00)

☐  每个创新点: 有理论依据(引用论文/技术博客)

☐  每个创新点: 有测试数据(引用测试报告)

☐  每个创新点: 有竞品对比(引用竞品数据)

☐  每个创新点: 有实际案例(引用场景输出)

缺什么补什么 > 标记为"待A/B补充"

Day 18 完成标志: 创新点论证文档初稿完成

# Day 19  周五 6/19 | Demo脚本 + 答辩PPT大纲

20:00-22:00 (2h) | 为W4视频录制做好准备

## 步骤1: 写Demo视频脚本 (20:00-21:00)

打开 docs/w3/demo-script.md > 写5分钟脚本:

# ExpressCoach W3 Demo视频脚本(5分钟)
## 开场(0:00-0:20)
配音: "你有没有过这种经历——想拒绝朋友借钱却不知道怎么开口？"
## 核心功能(0:20-2:30)
0:20-0:50 场景输入>意图识别>关系判断
0:50-1:30 三版本并行生成>策略对比
1:30-2:00 反应预测>对方可能怎么回应
2:00-2:30 沙盒对话演示(引导模式)>双Agent实时对话
## 技术亮点(2:30-4:00)
2:30-3:00 社交计算推理链
3:00-3:30 竞品对比: ExpressCoach vs GPT-4o
3:30-4:00 数据展示: 准确率/差异度/评分/困境通过率
## 结尾(4:00-5:00)
"我们不是在和GPT比谁更会聊，而是比谁更懂社交结构"

## 步骤2: 答辩PPT大纲 (21:00-22:00)

用 PowerPoint 或 Gamma.app 创建初版:

Slide 1:  封面 -- ExpressCoach AI社交表达教练
Slide 2:  痛点 -- 为什么我们需要社交表达教练
Slide 3:  方案 -- 4步流水线架构
Slide 4:  亮点1 -- 社交关系结构化计算(规则+LLM混合)
Slide 5:  亮点2 -- 三版本策略分化生成
Slide 6:  亮点3 -- 多Agent对话沙盒
Slide 7:  数据 -- 准确率/竞品对比/困境通过率
Slide 8:  竞品 -- 4模型x5场景对比(放B的数据)
Slide 9:  局限 -- 诚实说明6个已知局限+对策
Slide 10: 路线图 -- W4-W6计划

保存为 W3_答辩PPT_v1.pptx

Day 19 完成标志: Demo脚本+PPT大纲完成

# Day 20  周六 6/20 (全天) | 文档集中撰写日

全天 9:00-17:00 (8h) | 把一周的空壳文档全部填满

## 上午 9:00-12:00: 技术文档撰写

1. 完成社交计算白皮书 (9:00-10:30)

基于A的 notes/w3-social-computing-engine.md 补充: 实际案例/策略矩阵可视化/竞品差异对比

2. 完成架构设计文档 (10:30-12:00)

docs/w3/architecture.md: 系统总架构图+模块说明(M1-M8)+数据流+接口规范

## 下午 13:30-15:30: 竞品报告 + 创新点定稿

3. 完成竞品对比报告 (13:30-15:00)

基于B的原始数据 > 汇总评分表+画雷达图+并列展示实际输出+写结论

4. 完成创新点论证定稿 (15:00-15:30)

确保每个创新点: 理论依据+测试数据+竞品对比

## 下午 15:30-17:00: 数据可视化

用Excel/在线工具制作5张图(导出PNG > docs/w3/figures/):

图1: 意图识别准确率柱状图(5种意图)

图2: 关系判断三模式对比图(规则vsLLMvs混合)

图3: 竞品对比雷达图(5维度)

图4: 社交困境通过率饼图(70%/20%/10%)

图5: 全链路性能趋势图(W1>W2>W3)

Day 20 完成标志: 所有文档完成+5张可视化图表

# Day 21  周日 6/21 (白天) | 最终定稿 + Review + 布置W4

10:00-16:00 (6h) | 收尾

## 上午 10:00-12:00: 全部文档交叉校对

A审C的架构文档 > 检查技术表述是否准确

B审C的竞品报告 > 检查数据是否和原始数据一致

C审A的创新点文档 > 检查论据是否充分

校对后修改 > 定稿 > 转换为PDF

## 下午 13:00-14:00: Bug Bash + 素材积累

全程录屏/截图: 沙盒双Agent对话/全链路输出/竞品对比/评分界面

存到 docs/w3/screenshots/ (W4做视频的素材)

## 下午 14:00-15:00: 更新GitHub + CHANGELOG

更新 README.md (加入W3所有新功能说明)

更新 CHANGELOG.md (W3完整更新记录)

GitHub Projects: 关闭W3 Issue, 创建W4 Issue

确保所有文档已push到GitHub

## 下午 15:00-16:00: 主持W3 Review

C主持会议，对照验收清单逐项核对:

议程: A展示沙盒Demo(5min) > B汇报竞品+数据(5min) > C展示文档+图表(3min) > 逐项核对清单(10min) > 讨论W4(10min)

C的输出:

docs/w3-review-minutes.md (会议纪要)

GitHub Projects W4 backlog (所有Issue)

群发: W3完成总结 + W4计划

# 成员C W3 验收清单

| # | 验收项 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | 社交计算白皮书完成 | docs/w3/social-computing.md |
| C-02 | 架构设计文档完成(含图) | docs/w3/architecture.md |
| C-03 | 竞品对比报告完成(含可视化) | docs/w3/competitive-report.md |
| C-04 | 创新点论证文档完成 | docs/w3/innovation-claims.md |
| C-05 | 用户需求验证报告 | notes/w3-user-pain-points.md |
| C-06 | Demo视频脚本完成 | docs/w3/demo-script.md |
| C-07 | 答辩PPT大纲完成 | W3_答辩PPT_v1.pptx |
| C-08 | 数据可视化图表(5张) | docs/w3/figures/ |
| C-09 | 案例库100+场景(协同B) | data/cases-w3-complete.json |
| C-10 | 所有文档交叉校对完成 | A+B审阅确认 |
| C-11 | README+CHANGELOG更新 | GitHub查看 |
| C-12 | W3 Review纪要+W4看板 | docs/w3-review-minutes.md |

# C W3 核心产出物清单

文档:
  docs/w3/social-computing.md         (社交计算技术白皮书)
  docs/w3/architecture.md             (系统架构设计文档)
  docs/w3/competitive-report.md       (竞品深度对比报告)
  docs/w3/innovation-claims.md        (核心技术不可替代性论证)
  docs/w3/demo-script.md              (5分钟Demo视频脚本)
  docs/w3-review-minutes.md           (W3 Review纪要)
  notes/w3-user-pain-points.md        (用户需求验证)

图表:
  docs/w3/figures/intent-accuracy.png
  docs/w3/figures/relation-comparison.png
  docs/w3/figures/competitive-radar.png
  docs/w3/figures/dilemma-pass-rate.png
  docs/w3/figures/performance-trend.png

PPT:
  W3_答辩PPT_v1.pptx                  (答辩PPT初版)

验收规则: 某项未通过 > C在下周工作日晚上优先补齐 > 周三前全队确认